Техническое задание на разработку образовательной платформы

«SPK CyberLab»

1. Общие сведения

Наименование проекта: Образовательная платформа «SPK CyberLab»
Заказчик: БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»
Исполнитель: Стариков Алесандр Владимирович, преподаватель
Домен: spk-cyberlab.ru
Цель: Создание интерактивной образовательной среды для практического изучения информационной безопасности, криптографии, баз данных, основ искусственного интеллекта и программирования, дополняющей существующую систему Moodle, но не дублирующей её. Платформа ориентирована на вовлечение студентов через геймификацию, полигон-песочницу для отработки практических навыков и юмористический контент (IT-мемы).

2. Целевая аудитория и роли

| Роль | Описание | Права |
| --- | --- | --- |
| Гость | Неавторизованный пользователь | Доступ к теории, демо-материалам, анонсам. Без возможности выполнения практических заданий и создания контента. |
| Студент | Зарегистрированный учащийся колледжа | Доступ ко всем учебным материалам, выполнение практических заданий в песочнице, просмотр результатов, добавление мемов, участие в рейтингах, получение достижений. |
| Преподаватель | Коллеги-преподаватели | Создание и управление курсами, практическими заданиями (в т.ч. шаблонами для песочницы), просмотр статистики успеваемости студентов по группам, модерирование мемов. |
| Администратор | Разработчик/владелец платформы | Полный доступ ко всем данным, управление ролями, техническое администрирование, настройка системы, просмотр логов, управление баннерами и общими настройками платформы. |

3. Функциональные требования

3.1. Модуль аутентификации и управления пользователями

- Регистрация студентов по корпоративной почте или через приглашение (с валидацией).

- Вход по логину/паролю (пароль хранится с хешированием bcrypt/argon2).

- Восстановление пароля по email.

- Автоматическое присвоение роли «Студент» при регистрации (возможность назначения роли преподавателем/админом).

- Личный кабинет пользователя: профиль, статистика, история выполненных заданий, достижения.

3.2. Модуль теории и контента

- Иерархическая структура разделов (курсы → модули → темы).

- Поддержка форматированного текста (Markdown/HTML), встраивание изображений, видео (YouTube/Vimeo), интерактивных элементов (например, анимированные схемы шифров).

- Адаптация существующих материалов из MVP по криптографии и БД: конвертация в новый формат с улучшенной навигацией и тестами для самопроверки.

- Возможность добавления преподавателями новых курсов/тем через простой интерфейс.

3.3. Модуль практических заданий (полигон-песочница)

- Типы заданий:

  - Классические задачи (ввод ответа в виде текста/числа) – для шифров, алгоритмов, математических основ.

  - Интерактивные симуляции (например, визуализация работы шифра, перебор ключей).

  - Песочница с выполнением кода/запросов – ключевая фича:

    - Студент получает описание уязвимого веб-приложения (макет сайта).

    - Ему предлагается найти и продемонстрировать уязвимость (SQL-инъекция, XSS, небезопасная аутентификация и т.д.) путём ввода специального запроса в форму.

    - Система анализирует введённые данные и определяет успешность атаки (без реального воздействия, только симуляция).

    - Для реализации используется изолированная среда (например, Docker-контейнеры, запускаемые по требованию, или эмуляция на уровне бэкенда).

- Автоматическая проверка с возможностью частичного зачёта (для текстовых ответов – сравнение с эталоном, для песочницы – детекция паттернов).

- Ограничение по времени и количеству попыток (настраивается преподавателем).

3.4. Модуль мемов и юмористического контента

- Лента мемов (загруженных студентами и преподавателями) с голосованием (лайки/дизлайки).

- Модерация: преподаватели и админы могут одобрять/отклонять мемы.

- Категории (IT-юмор, криптография, БД, программирование и т.д.).

- Рейтинг авторов мемов (поощрение активных студентов).

3.5. Модуль аналитики и статистики

- Для студентов: личный прогресс по каждому курсу, графики успеваемости, рекомендуемые следующие задания.

- Для преподавателей: сводная таблица по группам, распределение оценок, детализация по каждому заданию (среднее время выполнения, количество попыток, сложность), экспорт отчётов в CSV.

- Для администратора: общая статистика использования платформы, активность пользователей, технические метрики.

3.6. Геймификация

- Система достижений (бейджи) за прохождение тем, решение сложных задач, активность в разделе мемов.

- Таблица лидеров (по количеству баллов за практику).

- Уровни (например, «Новичок», «Хакер», «Архитектор безопасности»).

3.7. Технические требования

- Адаптивный веб-интерфейс (работает на десктопах и мобильных устройствах).

- Поддержка двух тем оформления (светлая/тёмная).

- Безопасность: защита от CSRF, XSS, SQL-инъекций на уровне приложения.

- Логирование действий пользователей (аудит).

- Масштабируемость: горизонтальное расширение (в перспективе).

4. Стек технологий

| Компонент | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React (TypeScript) + Vite | Современный, быстрый, компонентный подход для интерактивного UI. |
| Стилизация | Tailwind CSS + Headless UI | Быстрая разработка и поддержка тёмной темы. |
| State Management | Zustand / React Context | Лёгкое управление глобальным состоянием. |
| Backend | Node.js + Express (TypeScript) | Единый язык с фронтендом, обширная экосистема. |
| База данных | PostgreSQL | Надёжная реляционная СУБД для структурированных данных. |
| ORM | Prisma | Упрощает работу с БД, поддерживает миграции. |
| Аутентификация | JWT + bcrypt | Распространённый стандарт, безопасное хранение паролей. |
| Кеширование / сессии | Redis (опционально на поздних этапах) | Для улучшения производительности. |
| Контейнеризация | Docker + Docker Compose | Обеспечивает единое окружение разработки и продакшена. |
| CI/CD | GitHub Actions / GitLab CI | Автоматическое тестирование и деплой. |
| Хостинг | VPS (Timeweb.cloud) | Доступная аренда, возможность масштабирования. |

5. Структура базы данных (основные сущности)

- users (id, email, password_hash, role, full_name, group_id, created_at, last_login, ...)

- groups (id, name, year)

- courses (id, title, description, teacher_id, created_at)

- modules (id, course_id, title, order)

- topics (id, module_id, title, content_type, content, order)

- tasks (id, topic_id, type, title, description, solution_template, difficulty, time_limit, attempts_limit, ...)

- task_attempts (id, user_id, task_id, answer, score, status, started_at, completed_at)

- sandbox_sessions (id, user_id, task_id, container_id, status, created_at, expired_at)

- memes (id, user_id, title, image_url, category, approved_by, created_at, likes, dislikes)

- achievements (id, name, description, icon, criteria)

- user_achievements (id, user_id, achievement_id, earned_at)

- logs (id, user_id, action, timestamp, ip, details)

6. Дорожная карта разработки (6–9 месяцев)

Этап 0. Организационный (1 неделя)

- Регистрация домена (выполнено).

- Выбор VPS на Timeweb.cloud, настройка базового сервера (пока без развёртывания).

- Создание репозитория, настройка CI/CD, подготовка окружения разработки.

- Формирование команды (если требуется).

Этап 1. MVP (2–3 месяца)

Цель: Запуск базовой платформы с теорией и простыми заданиями.

- Backend: Реализовать модуль авторизации/регистрации, ролевую модель, базовое API для CRUD курсов, тем, заданий (текстовые ответы).

- Frontend: Создать макеты (Figma или сразу в коде), верстку главной страницы, личного кабинета, страницы курса с теорией, страницы задания (с формой ответа).

- Контент: Перенести материалы по криптографии (Цезарь, Виженер, RSA, хеши) и БД (основы SQL) из MVP-проектов.

- Мемы: Реализовать простую ленту с загрузкой изображений и модерацией через флаг pending (преподаватель может одобрить).

- Инфраструктура: Развернуть приложение на VPS (Docker-контейнеры для frontend, backend, PostgreSQL). Настроить HTTPS (Let's Encrypt).

Этап 2. Основная версия (3–4 месяца)

Цель: Добавление песочницы и расширение функционала.

- Песочница: Разработать безопасную среду выполнения для заданий по поиску уязвимостей. Первый вариант – эмуляция на уровне бэкенда (без реальных контейнеров): принимается запрос, проверяется на наличие вредоносных паттернов, имитируется успешная атака. Это быстрее и безопаснее на первых порах. Позднее – интеграция с Docker API для запуска изолированных экземпляров веб-приложений.

- Задания: Создать 5–10 заданий на SQL-инъекции, XSS, криптоанализ.

- Аналитика: Реализовать личные кабинеты с графиками прогресса (использовать Chart.js или Recharts).

- Геймификация: Добавить таблицу лидеров и первые достижения.

- Тестирование: Провести внутреннее тестирование с участием малой группы студентов.

Этап 3. Полноценный запуск и масштабирование (1–2 месяца)

Цель: Оптимизация, добавление новых курсов, полировка UI/UX.

- Расширить курсы по программированию, ИИ.

- Внедрить Redis для кеширования часто запрашиваемых данных (например, списка курсов).

- Оптимизировать производительность (ленивая загрузка, код-сплиттинг).

- Провести бета-тестирование среди всех студентов колледжа.

- Собрать обратную связь, исправить ошибки.

- Подготовить документацию для преподавателей.

- Запустить платформу официально (анонс на сайте колледжа).

7. Требования к безопасности

- Все пароли хранить только в хешированном виде (bcrypt с солью).

- Использовать HTTPS на всех страницах.

- Реализовать защиту от автоматических атак (капча при неудачных входах, rate limiting).

- В песочнице строго ограничить возможность выполнения системных команд, использовать безопасные библиотеки для парсинга SQL.

- Проводить регулярное сканирование зависимостей на уязвимости (npm audit, Snyk).

8. Критерии успешности проекта

- Не менее 80% студентов курса активно используют платформу (вход не реже 2 раз в неделю).

- Средний балл за практические задания повышается на 15% по сравнению с обычной формой сдачи.

- Положительные отзывы студентов и преподавателей (опрос после запуска).

- Количество загруженных студентами мемов – не менее 50 в первый месяц после запуска.

- Время отклика системы не превышает 2 секунд при одновременной работе 50 пользователей.

9. Риски и их минимизация

| Риск | Вероятность | Меры предотвращения |
| --- | --- | --- |
| Недостаток времени для разработки | Средняя | Применить Agile-подход с двухнедельными спринтами, выделить критические функции для MVP. |
| Сложность реализации песочницы | Высокая | Начать с эмуляции, параллельно изучать Docker и Kubernetes для будущих версий. |
| Низкая вовлеченность студентов | Средняя | Внедрить геймификацию, конкурсы на лучший мем, бонусы за активность. |
| Технические проблемы с хостингом | Низкая | Использовать Timeweb с поддержкой, регулярно делать бэкапы БД. |
| Безопасность данных студентов | Высокая | Провести аудит кода, использовать проверенные библиотеки, ограничить доступ к данным. |

10. Этапы внедрения в учебный процесс

- Пилотная группа – один поток студентов (например, 3-й курс ИБ) тестирует платформу в течение месяца.

- Сбор обратной связи, доработка по результатам.

- Поэтапное подключение всех групп, использующих дисциплины, покрытые контентом.

- Интеграция с расписанием и системой оценок Moodle (на уровне ручного экспорта/импорта, если потребуется).

11. Бюджет (ориентировочный)

| Статья расходов | Стоимость (руб./мес.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| VPS (4 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB SSD) | ~1500 | Timeweb.cloud |
| Домен (уже оплачен) | 0 (на год вперёд) |  |
| SSL-сертификат | Бесплатно (Let's Encrypt) |  |
| Резервное копирование | Включено в тариф VPS |  |
| ИТ-сопровождение (администрирование) | ~2000 | Возможно силами разработчика |
| Итого: | ~3500 руб./мес. |  |

12. План технической документации

- Руководство пользователя для студентов и преподавателей.

- Инструкция по развертыванию для администратора (Docker-команды, настройка переменных окружения).

- Описание API для возможной интеграции с другими системами.

- Схема БД с комментариями.

13. Сроки и контроль

- Общая длительность проекта: ~8 месяцев.

- Контрольные точки:

  - Через 3 месяца – демо-версия MVP для узкого круга.

  - Через 6 месяцев – бета-версия с песочницей.

  - Через 8 месяцев – полноценный запуск.

Настоящее техническое задание утверждается заказчиком и является основой для разработки. Внесение изменений возможно по согласованию сторон.

Разработчик: __________________ (подпись)
Заказчик: __________________ (подпись)
Дата: «___» ________ 2026 г.